**DIAGRAMA PERT – EQUIPE JONNY**

**DATA – 00/03/ 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tarefa | Precedente | Dias |
| Pesquisa sobre o projeto | A | - | 60 |
| Levantamento de requisitos | B | - | 90 |
| Refinamento de requisitos | C | - | 30 |
| Documentação | D | C | 30 |
| UML | E | D | 30 |
| BD (MER) | F | C-D | 7 |
| T.A.P | G | - | 3 |
| Ferramentas | H | - | 60 |
| Processo: Som de movimento | I | H | 7 |
| Processo: Funcionalidade movimentação | J | I | 7 |